МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

УТВЕРЖДАЮ

Декан/Директор

_____________ О.И. Варфоломеева

_______________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине: __Технологические процессы в строительстве __________

(наименование – полностью)

для специальности/направления:08.03.01 «Строительство»

(шифр, наименование – полностью)

по профилю/программе/специализации«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

(наименование – полностью)

форма обучения:_______ заочная______________________________________

(очная, очно-заочная или заочная)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____4_______ зачетных единиц(ы)

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  |  |  |
| Контактные занятия (всего) | 16 | 16 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Лекции | 8 | 8 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 | 8 |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 128 | 128 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Курсовой проект (работа) | - | - |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | - | - |  |  |  |
| Реферат | - | - |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы | КТР | КТР |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | Зачет | Зачет |  |  |  |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 144 4 | 144 4 |  |  |  |

* согласно наших локальных актов, диф. зачет

Кафедра___ «Водоснабжение и водоподготовка»______________________________

полное наименование кафедры, представляющей рабочую программу

Составитель___Микрюкова Елена Михайловна, ст.преподаватель___________________

Ф.И.О.(полностью), степень, звание

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и утверждена на заседании кафедры

Протокол  от _______________2018 г. №_______

Заведующий кафедрой	_________________ В.Г.Исаков

___________________ 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Количество часов рабочей программы  и формируемые компетенции соответствуют учебному   плану

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН 080000 «Техника и технологии строительства»

(шифр и наименование – полностью)

Протокол от __________2018 г. №_______

Председатель учебно-методической

комиссии  по УГСН 080000

«Техника и технологии строительства»			 ________________  А.Ф. Гордина(шифр и наименование – полностью)	(подпись)

______________ 2018 г.

(дата)

Аннотация к дисциплине

| Название дисциплины |  | Технологические процессы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | семестр |  |  | 8 |
| Кафедра |  | ВиВ |  | Программа |  |  |  | 08.03.01 «Строительство»профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель |  | Микрюкова Елена Михайловна, ст.преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи дисциплины, основные темы |  | Цели: изучение современных технологий производства общестроительных, монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений водоснабжения и водоотведения. Задачи:научить владением методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации. Знания:виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений; требования к качеству строительной продукции и методы его обеспечения; методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях; методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации; необходимые ресурсы, техническое и тарифное нормирование технологических процессов на производственных участках; требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности Умения:устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных процессов; определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий; вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках; оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством Навыки:выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов; выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов Лекции (основные темы): Особенности строительного производства. Строительные машины. Технологическое проектирование строительных процессов. Монтаж строительных конструкций. Организация работ по охране труда. Меры безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Практические работы: Определение объема земляных работ, расчет иглофильтров и подбор установок для водопонижения, подбор машин и механизмов для производства работ, составление технологических карт на отдельные виды работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная литература |  | 1.Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С. Комаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36182.html.— ЭБС «IPRbooks» 2. Лазарев Ю.Г. Строительство наружных сетей водопровода и канализации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лазарев Ю.Г., Клековкина М.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30014.html.— ЭБС «IPRbooks» 3. Кирнев А.Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы [Электронный ресурс]: справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей)/ Кирнев А.Д., Несветаев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 667 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59018.html.— ЭБС «IPRbooks» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические средства |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компетенции |  | Приобретаются студентами при освоении дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 4 | Форма прове-дения занятий |  |  |  | Лекции |  |  |  | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  | Самостоятельная работа |  |  |
|  |  | Всего часов |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | - |  | 128 |  |  |
| Виды контроля | Диф.зач /зач/ экз |  | КП/КР |  | Условие зачета дисцип-лины |  |  |  | Получение оценки «зачтено» |  | Форма проведения самостоятельной работы |  |  |  | работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий, зачет |  |
| формы | Зачет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины |  |  |  |  |  | Математика, Механика. Механика грунтов, Инженерное обеспечение строительства. Инженерная геология, Строительные материалы; Основы архитектуры и строительных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины являетсяизучение современных технологий производства общестроительных, монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Задачи дисциплины:

-   научить владением методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений;

- требования к качеству строительной продукции и методы его обеспечения;

- методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях;

- методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации;

- необходимые ресурсы,  техническое и тарифное нормирование технологических процессов на производственных участках;

- требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности;

уметь:

- устанавливать состав рабочих операций и процессов;

- обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства;

-  разрабатывать технологические карты строительных процессов;

- определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий;

- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов;

- оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлятьконтроль за их качеством;

владеть:

-навыками выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов;

-  навыками выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.

Для изучения дисциплины студент должен

знать:

основные понятия и методы решения математических задач, позволяющие помочь в освоении других дисциплин,основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций для составления конструкторской документации, основные закономерности возникновения неблагоприятных инженерно-геологических процессов, влияющих на условия строительства и эксплуатации объектов, функциональное назначение и работу строительных конструкций зданий и сооружений, основные виды строительных материалов, нормируемые показатели качества основных строительных материалов и предъявляемые к ним технические требования.

уметь:

проводить математический анализ прикладных задач, формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи зданий и сооружений, правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно неустойчивых, применить типовые индустриальные изделия, монолитные конструкции и конструкции больших пролетов.

владеть:

навыками применения основных методов и полученных базовых знаний для решения прикладных задач,  навыками изложения технических идей с помощью чертежа, навыками экспериментальной оценки механических свойств грунтов, навыками конструирования простейших зданий в целом.

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Математика, Механика. Механика грунтов,  Инженерное обеспечение строительства. Инженерная геология, Строительные  материалы;  Основы архитектуры и строительных конструкций.

- Требования к результатам освоения дисциплины

  - Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п З | Знания |
| --- | --- |
|  | виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений |
|  | требования к качеству строительной продукции и методы его обеспечения |
|  | методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях |
|  | методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации |
|  | необходимые ресурсы, техническое и тарифное нормирование технологических процессов на производственных участках |
|  | требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности |

  - Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п У | Умения |
| --- | --- |
|  | устанавливать состав рабочих операций и процессов |
|  | обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства |
|  | разрабатывать технологические карты строительных процессов |
|  | определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий |
|  | вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов |
|  | оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлятьконтроль за их качеством |

  - Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п | Навыки |
| --- | --- |
|  | навыками выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов |
|  | навыками выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов |

  - Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| Компетенции | Знания (№№ из 3.1) | Умения (№№ из 3.2) | Навыки (№№ из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования | 1,3 | 1,2.3,4 | 1,2 |
| ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности | 2,4,5,6 | 5,6 | 1,2 |

- Структура и содержание дисциплины

  - Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды контактной работы, самостоятельная работа студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лек | прак** | лаб | СРС* |  |
| 1 | Особенности строительного производства. Строительные машины. | 8семестр |  | 2 | 2 |  | 50 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий |
| 2 | Технологическое проектирование строительных процессов. Монтаж строительных конструкций. |  |  | 4 | 4 |  | 66 |  |
| 3 | Организация работ по охране труда. Меры безопасности при производстве строительно-монтажных работ. |  |  | 2 | - |  | 10 |  |
| 4 | Контроль самостоятельной работы |  |  |  | 2 |  |  | Контрольная работа |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | Зачет |
|  | Всего | 144 |  | 8 | 8 | - | 128 |  |
| *включая часы контроля промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Содержание разделов курса

| № п/п | Раздел дисциплины | Знания (номер из 3.1) | Умения (номер из 3.2) | Навыки (номер из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Состав сооружений, их классификация и особенности технологии строительства. 2. Экономическое обоснование выбора рациональных методов строительства сооружений. 3. Внедрение индустриальных методов в строительство сооружений. | 1-6 | 1-5 | 1,2 |
| 2 | 1.Строительство водозаборов из поверхностных и подземных источников. 2. Строительство и монтаж насосных станций. 3. Строительство и монтаж резервуаров чистой воды. | 1-3 | 1-4 | 1,2 |
| 3 | 1. Состав работ при возведении емкостных сооружений. 2. Устройство котлованов. 3. Устройство щебеночной и бетонной подготовки, днища и стен емкостных сооружений. 4. Монтаж водопроводных и канализационных очистных сооружений из монолитного и сборного железобетона. 5. Строительство металлических и неметаллических трубопроводов. | 1-3 | 1-4 | 1,2 |

  - Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических работ | Трудоемкость(час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Определение объема земляных работ | 1 |
|  | 2 | Расчет иглофильтров и подбор установок для водопонижения | 1 |
| 2. | 1 | Подбор машин и механизмов для производства работ | 2 |
| 3. | 2 | Составление технологических карт на отдельные виды работ | 2 |
| 4. | 1-2 | Контроль самостоятельной работы | 2 |
|  | Всего |  | 8 |

  - Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

Лабораторные  занятия учебным планом не предусмотрены.

- Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

  - Содержание самостоятельной работы

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование тем | Трудоемкость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 1,2 | Строительство водозаборов из поверхностных и подземных источников. | 20 |
|  | 1,2 | Технология бурения водозаборных скважин. Выбор способов бурения. | 16 |
|  | 1,2 | Монтаж камер хлопьеобразования, горизонтальных и радиальных отстойников. | 24 |
|  | 1,2 | Монтаж фильтров, аэротенков, биофильтров, контактных резервуаров, метантенков. | 24 |
|  | 1,2 | Особенности строительства насосных станций и резервуаров чистой воды. | 14 |
|  | 1,2 | Особенности строительства металлических и неметаллических трубопроводов. | 18 |
|  | 3 | Разработка мероприятий по охране труда и мерам безопасности при производстве строительно-монтажных работ. | 10 |
|  | 1-3 | зачет | 2 |
|  | Всего |  | 128 |

5.2.Оценочные средства, используемые для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Фонд оценочных средств»  по дисциплине « Технологические процессы в строительстве»,  которое оформляется в виде отдельного документа.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С. Комаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36182.html.— ЭБС «IPRbooks» | 2015 |
| 2. | Лазарев Ю.Г. Строительство наружных сетей водопровода и канализации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лазарев Ю.Г., Клековкина М.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30014.html.— ЭБС «IPRbooks» | 2014 |
| 3. | Кирнев А.Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы [Электронный ресурс]: справочник (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей)/ Кирнев А.Д., Несветаев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 667 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59018.html.— ЭБС «IPRbooks» | 2013 |

б) Дополнительная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, используемых при возведении зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Шадрина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20497.html.— ЭБС «IPRbooks» | 2012 |
| 2. | Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем жизнеобеспечения зданий и сооружений [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Щукина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55063.html.— ЭБС «IPRbooks» | 2015 |

в)перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1.	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks

2.	Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИСhttp://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

3.	Национальная электронная библиотека -  http://нэб.рф.

4.	Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/

5.	Международный индекс научного цитирования WebofScience –http://webofscience.com.

6.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru/defaultx.asp

7. Справочно-правовая система КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/

г) программноеобеспечение:

1. MicrosoftOffice

2. DoctorWeb

д) методические указания

| Номер | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 119-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Технология сетей и сооружений: Методические указания к выполнению курсовых работ, практических, самостоятельных и лабораторных работ / сост.Е.М. Микрюкова – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. – 45 с. | 2018 |
| 118-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Технология возведения сетей и сооружений:Методические указания к выполнению курсовых работ, практических, самостоятельных и лабораторных работ/ сост.Е.М. Микрюкова – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. – 52 с. | 2018 |
| 115-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Резервуары чистой воды. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 64 с. | 2018 |
| 113-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Насосные станции. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 20с. | 2018 |
| 111-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Водопонижение и земляные работы. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 67 с. | 2018 |
| 114-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Подбор машин. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 97 с. | 2018 |
| 112-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Монтаж металлических трубопроводов. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 38 с. | 2018 |
| 107-37-ТТ | Микрюкова Е.М. Монтаж неметаллических трубопроводов. Методическое пособие для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия к лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе/ сост.Е.М. Микрюкова– Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 43 с. | 2018 |
| 001/56-ИС | А.Ф. Гордина, И.С. Полянских МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по организации самостоятельной работы студентов для направления 08.03.01 «Строительство». – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 32 с. | 2018 |

7	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные доской, экраном, проектором, столами, стульями.

2.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

3.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, столами, стульями.

4.	Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в учебном году:

| Учебный год | «Согласовано»: заведующий кафедрой, ответственной за РПД (подпись и дата) |
| --- | --- |
| 2018- 2019 |  |
| 2019- 2020 |  |
| 2020- 2021 |  |
| 2021–2022 |  |
| 2022 - 2023 |  |
| 2023 - 2024 |  |
| 2024- 2025 |  |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Водоснабжение и водоподготовка»

|  | УТВЕРЖДЕН на заседании кафедры ВиВ «___» ____________ 2018г., протокол № __ Заведующий кафедрой _______________________В.Г. Исаков (подпись) |
| --- | --- |

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

« Технологические процессы в строительстве»

(наименование дисциплины)

08.03.01 «Строительство»

(шифр и наименование направления/специальности)

«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

( наименование профиля/специализации/магистерской программы)

бакалавр

Квалификация(степень)выпускника

Паспорт

фонда оценочныхсредств

подисциплине «Технологические процессы в строительстве»

(наименование дисциплины)

| № п/п | Раздел дисциплины* | Код контролируемой компетенции(илиее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особенности строительного производства. Строительные машины. Технологическое проектирование строительных процессов. Монтаж строительных конструкций. | ПК-8,9 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. |
| 2 | Особенности строительного производства. Строительные машины.Технологическое проектирование строительных процессов. Монтаж строительных конструкций. | ПК-8,9 | Контрольная работа |
| 3 | Особенности строительного производства. Строительные машины.Технологическое проектирование строительных процессов. Монтаж строительных конструкций. Организация работ по охране труда. Меры безопасности при производстве строительно-монтажных работ. | ПК-8,9 | Зачет |

Описания элементов ФОС

Наименование: зачет.

Представление в ФОС: перечень вопросов.

Перечень вопросов для проведения зачета:

- Классификация строительных объектов.

- Классификация строительных процессов.

- Классификация строительно-монтажных работ.

- Индустриализация строительства. Качество строительной продукции.

- Организация труда рабочих.

- Классификация и индексация строительных машин.

- Основные технико-экономические показатели строительных машин.

- Транспортные машины.

- Погрузочно-разгрузочные машины.

- Машины для подготовительных работ.

- Землеройно-транспортные машины.

- Экскаваторы.

- Многоковшовые траншейные экскаваторы.

- Машины и  для свайных работ.

- Оборудование для свайных работ.

- Машины для приготовления бетонных растворных смесей.

- Машины для транспортирования бетонных и растворных смесей.

- Вибраторы для уплотнения бетонной смеси.

- Машины и оборудование для отделочных работ.

- Оборудование для очистки и изоляции стальных трубопроводов.

- Виды земляных сооружений.

- Классификация и основные строительные свойства грунтов.

- Подготовка строительной площадки.

- Укрепление грунтов.

- Обеспечение устойчивости земляных сооружений.

- Определение объемов земляных работ.

- Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами.

- Разработка грунта экскаваторами непрерывного действия.

- Разработка грунта землеройно-транспортными машинами.

- Укладка и уплотнение грунтов.

- Разработка грунтов в зимних условиях.

- Контроль качества земляных работ.

- Возведение подземных сооружений.

- Сварочные работы.

- Опалубочные работы.

- Приготовление и транспортирование бетонной смеси.

- Укладка и уплотнение бетонной смеси.

- Технология бетонирования отдельных конструкций.

- Специальные методы бетонирования.

- Бетонирование в экстремальных условиях.

- Классификация методов монтажа зданий и элементов.

- Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных конструкций.

- Выбор монтажных кранов.

- Технология монтажного цикла.

- Возведение подземной части здания.

- Гидроизоляционные работы.

- Устройство антикоррозионных покрытий.

- Штукатурные работы.

- Организация контроля за состоянием охраны труда.

- Обучение работников безопасности труда и допуск их к работе.

- Создание безопасных условий труда на производстве.

- Производственный травматизм и профзаболевания.

- Безопасная организация труда на строительной площадке.

- Электробезопасность на строительной площадке.

- Меры безопасности при производстве основных видов строително-монтажных работ.

- Меры безопасности при производстве строительных работ в зимнее время.

- Задачи гигиены труда и производственной санитарии.

- Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.

- Пожарная безопасность в строительстве.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование:контрольная работа.

Представление в ФОС:набор вариантов заданий.

Варианты заданий:задания и требования к выполнению представлены в методических указаниях по дисциплине.

Примерное содержание контрольной работы:

Графическая часть выполняется на двух листах формата А3 и включает:

- вычерчивание техкарт, согласно задания.

Пояснительная записка выполняется на листах писчей бумаги формата А4 и включает:

- расчет земляных работ;

- расчет системы водопонижения;

- подбор машин и механизмов.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий.

Представление в ФОС: перечень заданий.

Варианты заданий:варианты заданий и требования к выполнению представлены в методических указаниях по выполнению практических работ.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

| 2 Критерии оценки: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень освоения компетенции |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Компетенции | Дескрипторы | Вид, форма оценочного мероприятия | Компетенция освоена* |  |  |  |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |
| 1 | ПК-8владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования ПК- 9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности | З1:виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений; З3:методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях; З6:требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности; У1:устанавливать состав рабочих операций и процессов; У2:обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; У3:разрабатывать технологические карты строительных процессов; У4:определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий; У6:оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством; Н1:навыками выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов; Н2:навыками выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов. | Работа на практических занятия хтекущий контроль выполнения заданий | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению. |
|  |  | З1:виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений; З3:методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях; З6:требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности; У1:устанавливать состав рабочих операций и процессов; У2:обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; У3:разрабатывать технологические карты строительных процессов; У4:определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий; У6:оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством; Н1:навыками выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов; Н2:навыками выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов. | Контрольная работа | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению |
|  |  | З1:виды и особенности строительных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений; З2:требования к качеству строительной продукции и методы его обеспечения; З3:методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в экстремальных климатических условиях; З4:методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации; З5:необходимые ресурсы, техническое и тарифное нормирование технологических процессов на производственных участках; З6:требования и пути обеспечения требований охраны труда и экологической безопасности; У1:устанавливать состав рабочих операций и процессов; У2:обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; У3:разрабатывать технологические карты строительных процессов; У4:определять трудоёмкость строительных работ, время работы машин и механизмов, количество рабочих, материалов и изделий; У5:вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов; У6:оформлять производственные задания бригадам, устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством; Н1:навыками выбора и обоснования технологической последовательности выполнения строительных операций и процессов; Н2:навыками выбора комплектов машин, механизмов, оборудования, инвентаря для выполнения строительных процессов. | зачет | Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины. |  |  | Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине |
| 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |